# 分工进度表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **任务安排** | **负责人** |
| 6.6 | 1、确定主题，制作文档 | 瞿才先 |
| 6.7-6.9 | 2、找资料，原型设计  首页，产品中心页，产品详情页，登录注册页，购物车页，会员中心，订单详情页、订单结算页，会员中心-子页，新闻资讯、资讯详情页 | 瞿才先  何邱兰  俞鹏  陈林招 |
| 6.9-6.14 | 3、页面设计  首页，产品中心页，产品详情页，登录注册页，购物车页，会员中心，订单详情页、订单结算页，会员中心-子页，新闻资讯、资讯详情页 | 瞿才先  何邱兰  俞鹏  陈林招 |
| 6.14-6.26 | 4、页面开发 | 瞿才先 |
| 6.26-6.30 | 5、测试与修正 | 何邱兰  俞鹏  陈林招 |